**BẢNG PHÂN CÔNG**

* **Các chức năng cơ bản đã cơ bản hoàn thành:**

# N.Tiến:

Đăng Nhập, đăng xuất, đăng ký, quên mật khẩu.

# X.Tiến:

Xem thông tin rao vặt:

+ Xem danh sách tất cả các mục rao vặt chính

+ Xem danh sách các mục rao vặt con trong một mục chính

+ Xem danh sách các bài rao vặt theo nội dung

+ Xem danh nội dung bài rao vặt

+ Xem thông tin liên hệ người dùng

# M.Thuận:

Quản lý Tin nhắn

- Xem tin nhắn của mình

- Nhắn tin cho người dùng khác

# Toàn:

Mục 2.4:

Đăng bài rao vặt ở mục bất kỳ và các chuyên mục đặc biệt (bất động sản, việc làm)

# Thắng:

Mục 2.4:

Chưa biết ông làm và up lên cái gì. Do không comment khi up lên.

(PS: Nếu trong mục mà mình phụ trách **chưa hoàn thành** hoặc **đã hoàn thành mà chưa tốt** thì các bạn cứ làm tiếp phần đó nha)

* **Vậy tuần này phân công như sau:**

## C.Toàn:

**Tiếp tục hoàn thành mục 2.4**

(**Quản lý bài rao vặt**

**- Đăng bài rao vặt ở mục bất kỳ và các chuyên mục đặc biệt (bất động sản, việc**

**làm)**

**- Chỉnh sửa bài rao vặt hoặc trả lời của mình**

**- Trả lời cho bài rao vặt của mình hoặc của người khác**)

## X.Tiến:

**Làm mục 1.3**

(**Tìm kiếm**

**- Tìm cơ bản**

**- Tìm nâng cao**)

## N.Tiến:

**Tiếp tục hoàn thành mục: 1.1 và 2.1**

(**Mục 1.1:Đăng ký**

**- Đăng ký tài khoản thành viên thường (Member).**

**- Đăng ký email để nhận tin rao vặt mới theo từng mục hay tất cả.**

**Đăng nhập.**

**Mục 2.1: Thông tin cá nhân**

**- Xem và Chỉnh sửa thông tin cá nhân.**

**- Lấy lại mật khẩu.**

**Đăng Xuất.)**

## M.Thuận:

**Làm mục 2.5**

**(Báo cáo bài viết vi hoặc thành viên phạm nội quy)**

## Thắng:

**Làm mục 2.2**

**(Chuyển đổi tài khoản lên VIP**

**- Thanh toán trực tuyến phí chuyển đổi)**

**/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**Ghi Chú:**

* **Dealine cho tuần này là: tối thứ chủ nhật(5/6/2011) lúc 23/55phút**
* **Tuần này tạm thời phân công nhiêu đó.**
* **Thứ 2 tuần sau: 6/6/2011 Sẽ phân công tiếp tục**
* **Do đó các bạn hoàn thành đúng dealine của mình nha.**
* **Chỉ còn 16 ngày nữa thôi. Nhóm mình chưa đi tới đâu hết, nên các bạn tích cực lên tí nha.**